# 技术开发合作协议

# 合同基本信息

| 合同编号 | CRRC-2024-TD-001 |
| --- | --- |
| 合同日期 | 2024年3月15日 |
| 合同模板 | 技术开发合作协议模板V2.1 |
| 合同标题 | 技术开发合作协议 |

# 合同双方信息

## 甲方信息

| 公司名称 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司技术研究院 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 张三 |
| 地址 | 青岛市城阳区锦宏东路88号 |
| 联系人 | 李四 |
| 联系电话 | 0532-12345678 |
| 签字日期 | 2024年3月15日 |

## 乙方信息

| 公司名称 | 北京智能科技有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 王五 |
| 营业执照号 | 91110000123456789X |
| 执照有效期 | 2025年12月31日 |
| 注册资本 | 5000万元 |
| 地址 | 北京市海淀区中关村大街1号 |
| 联系人 | 赵六 |
| 联系电话 | 010-87654321 |
| 签字日期 | 2024年3月15日 |

### 乙方资质证书

| 证书名称 | 软件企业认定证书 |
| --- | --- |
| 证书编号 | 京R-2023-0001 |
| 有效期 | 2025年6月30日 |

# 合作内容

项目名称：轨道交通智能检测系统开发

项目描述：开发基于人工智能的轨道交通车辆智能检测系统，实现车辆关键部件的自动化检测和故障诊断

## 预期成果

1. 完成智能检测算法开发

2. 交付检测系统软件V1.0

3. 提供技术文档和用户手册

4. 完成系统集成测试

## 交付要求

1. 智能检测算法源代码

2. 检测系统软件安装包

3. 技术文档（包括设计文档、用户手册、维护手册）

4. 测试报告

# 财务条款

## 合同金额

| 金额（数字） | 1200000 |
| --- | --- |
| 金额（大写） | 壹佰贰拾万元整 |
| 币种 | 人民币 |

## 税务信息

| 税率 | 6% |
| --- | --- |
| 税额 | 72000 |

## 付款条款

1. 合同签订后预付30%

2. 中期验收后支付40%

3. 最终验收后支付30%

## 报价明细

| 项目名称 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人工费用 | 800000 | 高级工程师120人天×5000元/天，中级工程师80人天×3000元/天 |
| 测试费用 | 200000 | 硬件测试设备租赁、软件测试环境搭建 |
| 差旅费用 | 100000 | 现场调研、技术交流、验收测试等差旅费用 |
| 知识产权费用 | 100000 | 专利申请、软件著作权登记等费用 |

# 知识产权

| 知识产权归属 | 共同拥有 |
| --- | --- |
| 知识产权保护 | 签署保密协议 |
| 专利申请 | 甲乙双方共同申请 |

## 商业秘密保护

| 中车商业秘密 | true |
| --- | --- |
| 研究院商业秘密 | true |
| 保密协议 | 已签署 |
| 保密期限 | 5年 |

# 验收标准

验收方式：分阶段验收

## 验收标准

1. 功能测试通过率≥95%

2. 性能测试满足技术指标要求

3. 文档完整性检查通过

4. 用户培训完成

## 验收时间表

| 里程碑名称 | 完成日期 |
| --- | --- |
| 算法开发完成 | 2024年6月30日 |
| 系统集成完成 | 2024年9月30日 |
| 最终验收完成 | 2024年12月31日 |

# 技术协议

## 技术要求

1. 支持多种图像格式输入

2. 检测精度≥98%

3. 处理速度≤2秒/张

4. 支持批量处理

技术交付日期：2024年12月31日

## 技术交付物

1. 算法模型文件

2. 系统安装程序

3. API接口文档

4. 用户操作手册

# 审计信息

| 部门 | 审核内容 | 审核结果 | 审核日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科管部 | 企业资质情况、基本情况、业绩、研发能力审核完成，确认无关联关系 | 通过 | 2024年3月10日 |
| 财务部 | 报价合理性、合规性审核完成 | 通过 | 2024年3月12日 |
| 技术部 | 室主任参与采购谈判，确认无围标串标行为；合作内容及预期成果审核通过 | 通过 | 2024年3月14日 |

# 合同验证

| 模板匹配 | 正确 |
| --- | --- |
| 日期一致性 | 一致 |
| 金额一致性 | 一致 |
| 知识产权选择完整 | 是 |
| 验收方式已选择 | 是 |
| 签字日期完整 | 是 |